Agent Guard 后续研究与实施规划

面向多智能体委托执行的谓词门控协同 SM2 签名

规划周期：2026-10-18 至 2026-11-28　｜　关键节点：复赛提交 10-22，决赛 11-26～28

# 摘要

本阶段已完成 OAuth 委托授权、国密持有者证明、接受时动态检查三条主线的可运行实现，并以独立原型接入了 2-of-3 门限批准与 x402 支付。复盘发现，门限层与支付层同授权主线的耦合较弱，且新增密码机制未采用国密算法，密码学贡献不够突出。后续工作将围绕“授权即密钥”这一主线重构：执行凭据的 SM2 私钥以协同签名方式分布于授权域与执行域，授权域仅在独立核验委托链、撤销状态与剩余预算后才参与签名，最终产出标准 SM2 签名，可同时用作执行凭据与支付意图批准。复赛前完成两方原型与论文，决赛前完成访问结构推广、形式化验证与系统评估。

# 1　现状与问题判断

## 1.1　已完成的工作

| 模块 | 实现状态 | 现有证据 |
| --- | --- | --- |
| 委托授权（OAuth + Token Exchange，两级委托逐维收窄） | 已实现 | 真实 AS 签发链；场景 3 真实运行 |
| 持有者证明（AGPoP，SM2 签名 + SM3 绑定请求体） | 已实现 | 场景 1 真实运行 |
| 接受时动态检查（祖先撤销、共享预算、防重放、幂等） | 已实现 | 场景 4/5/6 测试；场景 6 真实运行 |
| 签名回执、独立审计锚定、离线验证 | 已实现（A2、A3.1、A3.2 已独立验收） | 历史验收记录 |
| 2-of-3 门限批准（FROST-Ed25519） | 已接入网关接受事务（本机演示） | 24 个集成用例；固定演示 6/6 |
| x402 支付（EIP-3009，本地测试链） | 本地闭环 | 139 个测试；固定演示 6/6 |
| 可视化演示系统 | 本机可控、公网只读，按真实事件播放 | 场景 1/3/6 真实事件流 |

## 1.2　存在的问题

- 门限层未参与把关。三个签名方依据的是初始化时写入的静态策略，并不核验实时授权状态；全部检查仍由网关完成。在当前威胁模型下，移除门限层并不改变安全性。

- 支付层与授权层仅以摘要相连。付款由一把独立的 secp256k1 密钥签名，门限批准只绑定支付意图摘要，收款方也无法验证这笔付款是否经过授权。

- 新增密码机制非国密。门限签名采用 Ed25519，支付签名采用 secp256k1，与竞赛对商用密码应用的要求不一致。

- 新颖性风险。近期工作 KITA（arXiv 2609.05901）已提出面向 LLM 智能体的密钥隔离门限审批（门限 BLS + DKG），与现有设计相近。

- 安全论证不足。尚无形式化的安全目标定义与论证，结论主要依赖测试。

# 2　研究主线：授权即密钥

## 2.1　核心思想

把“谁有权执行”从数据库中的一行状态，转化为分布在独立信任域中的签名能力。执行凭据的 SM2 私钥被拆分为两份：授权域（与 AS 同一信任域）只在授权谓词成立时释放其签名贡献，执行域负责核对请求事实。由此，一个有效签名本身即证明签名时授权谓词成立，且该证明可随请求携带，由任何持有公钥的一方以标准 SM2 验签确认。

## 2.2　研究问题

- RQ1　如何使签名份额的释放条件与可验证的 OAuth 授权状态（委托链、撤销、预算）绑定，并保证单一信任域被攻破时无法产生有效凭据？

- RQ2　如何在 SM2 的 (1+d)⁻¹ 结构下实现上述机制，使输出为标准 SM2 签名，并且无需可信分发者？

- RQ3　该凭据如何与接受事务、支付意图组合，使签名之后发生的撤销仍然有效，且不引入重复执行或重复付款？

## 2.3　预期贡献

| 编号 | 贡献 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 谓词门控的协同 SM2 签名：份额释放以授权谓词为条件，输出标准 SM2 签名，两方交互生成密钥 | 核心创新（复赛前实现 n=2） |
| C2 | 与委托授权、接受事务及支付意图的一致组合，实现“签名前撤销由授权域拒签，签名后撤销由接受事务拒绝”的双层保护 | 系统贡献 |
| C3 | 执行授权不可伪造性的定义、安全论证、形式化模型与实证评估 | 安全分析与实证 |

## 2.4　与相关工作的区别

| 维度 | 单钥 SM2 批准 | FROST 2-of-3（本项目现版） | KITA | 本方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签名算法 | SM2 | Ed25519 | 门限 BLS | SM2（标准签名） |
| 份额释放依据 | — | 静态策略 | LLM 语义评审 | 可验证授权谓词 |
| 签名方核验撤销 | 否 | 否 | 待核实 | 是 |
| 密钥初始化 | 单方 | 可信分发者 | DKG | 两方交互，无分发者 |
| 单域被攻破可签 | 是 | 否 | 否（少于 t） | 否 |

# 3　技术方案

## 3.1　两方协同 SM2 签名

采用乘法分享，使 (1+d)⁻¹ ≡ d₁·d₂ (mod n)，完整私钥 d 不在任何一方出现。

- 密钥生成：执行域发送 T₁ = d₁⁻¹·G；授权域计算公钥 P = d₂⁻¹·T₁ − G。

- 签名：执行域发送 Q₁ = k₁·G；授权域检查谓词后，取 k₂、k₃，计算 r = e + x(k₃·Q₁ + k₂·G)，返回 s₂ = d₂k₃、s₃ = d₂(r + k₂)；执行域计算 s = d₁k₁s₂ + d₁s₃ − r，并以标准验签确认后输出 (r, s)。

- 关键约束：授权域必须自行由结构化行动对象计算 e = SM3(Z_A‖M)，不接受对方提供的摘要；随机数一次性使用。

参考实现已完成，产出的签名经 OpenSSL 3 标准 SM2 验签交叉验证（随机 20 组全部通过，篡改消息全部失败）。

## 3.2　授权谓词

Φ_A(act, t) = ChainValid ∧ PathMatch ∧ InScope ∧ PolicyMatch ∧ NotRevoked(t) ∧ NotExpired(t) ∧ BudgetOK(t)

授权域逐项核验 AS 签名的根到叶委托链、路径与持有者一致性、工具范围、策略版本，以及当前的撤销状态、有效期与剩余预算；任一项不成立即拒绝参与签名，并返回明确的拒绝码。预算的实际预留仍在网关接受事务内原子完成。

## 3.3　威胁模型与安全目标

敌手可完全控制全部智能体，并攻破授权域与执行域中至多一个；AS 签名密钥与验签方代码可信。安全目标为执行授权不可伪造性：若某行动被验签方接受，则必存在一次诚实域参与、且其谓词成立的签名会话。复赛阶段在半诚实模型下给出论证，决赛阶段补充形式化模型与恶意模型评估。

## 3.4　工程集成原则

- 以新 profile 和版本接入，不修改既有令牌、证明、门限消息的字节格式与历史迁移。

- 验签方案由服务端配置决定，客户端无法选择或关闭。

- 网关验签使用铜锁的标准 SM2 实现；协同计算代码仅用于生成份额。

# 4　阶段计划

| 阶段 | 时间 | 目标 | 交付物与验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 复赛 | 10-18～10-22 | 两方协同 SM2 原型接入采购网关；论文按新主线重写 | 核心库与单测；公开验签向量经 OpenSSL 3 独立验证；集成用例（合法、单域伪造、签名前/后撤销、篡改、超预算）全部按预期；性能数据（n=100）；复赛论文 |
| 二 扩展 | 10-23～11-08 | 访问结构推广与效果端验证 | 三域方案二选一并实现：(a) 授权域必选、执行域与审计域二选一（复制分享，复用两方协议，提升可用性）；(b) 三方乘法分享，审计域写入只追加日志后才出份额（“未入账即不可执行”）；下游订单服务独立验签；x402 支付意图由共签批准 |
| 三 论证 | 11-09～11-20 | 安全论证与系统评估 | ProVerif/Tamarin 模型验证“撤销后不存在新接受”；恶意模型分析（零知识证明需求与代价）；常数时间原生实现替换原型曲线运算；对照实验（单钥 SM2、FROST、无共签基线） |
| 四 决赛 | 11-21～11-28 | 冻结与答辩准备 | 冻结版本与一键演示；现场运行与备用录屏；答辩材料；局限与后续工作清单 |

可选方向（视进度决定，不挤占主线）：接入真实大模型代理，在可视化中区分“模型提出的意图”与“网关实际接受的操作”；一般 t-of-n 门限 SM2（基于已发表方案）作为研究对照。

# 5　评估方案

| 类别 | 指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 正确性 | 协同签名与标准 SM2 的互验通过率 | 铜锁与 OpenSSL 3 双实现验签；公开测试向量 |
| 安全性 | 各攻击的拒绝位置、拒绝码、未授权业务效果数、预算变化 | 真实 PostgreSQL、真实 AS 签发链、独立下游；每类攻击配合法对照 |
| 性能 | 各轮次耗时、谓词检查耗时、端到端受理耗时（中位数、p95） | 固定环境，预热 10 次，正式 100 次，保留原始数据 |
| 对照 | 与单钥 SM2、FROST 2-of-3 的开销与安全性差异 | 同环境同负载 |
| 形式化 | 撤销与接受的顺序性质、单域不可伪造 | ProVerif/Tamarin 模型 |

所有结论标注运行编号、代码版本与样本数；历史证据、本轮运行与示意内容分开呈现，不报告未实测的结果。

# 6　分工

| 成员 | 职责 |
| --- | --- |
| A | 可视化与演示系统；独立验签核验；性能测试与论文图表；现场演示 |
| B | 协同签名协议、授权域与执行域签名服务、网关与下游集成、集成测试；唯一代码集成者 |
| C | 论文与安全分析；相关工作对照；形式化建模；独立验收与主张核对 |

# 7　风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 复赛前集成未完成 | 论文中无法写作“已实现” | 10-19、10-20 设检查点；未通过则以“协议设计 + 参考实现 + 验签向量”提交，主线不变 |
| 协议实现错误导致密钥泄露 | 安全性失效 | 公式固定为已验证的参考实现；双实现交叉验签；随机数一次性使用的单测 |
| 半诚实模型受到质疑 | 安全论证被认为偏弱 | 如实声明；阶段三评估零知识证明方案的需求与代价 |
| 两域同主机部署 | 隔离性不足 | 演示中独立进程与只读数据库角色；决赛前评估容器级隔离；在局限中写明 |
| 与 KITA 区分不清 | 新颖性存疑 | 以“份额释放依据为可验证授权状态”和“国密标准签名”为区分点，逐项核对原文 |

# 8　希望老师指导的问题

- “授权即密钥”作为主线是否合适？是否需要保留 FROST 2-of-3 作为对照？

- 决赛前推广到三域时，选“授权域必选 + 二选一”（侧重可用性），还是“三方全必选、审计域强制入账”（侧重可审计性）？

- x402 在作品中的定位：作为授权感知支付的应用实例保留，还是压缩为后续工作？

- 安全论证的深度：在半诚实模型下给出论证并辅以形式化工具验证，是否满足竞赛要求？

# 9　不作的主张

不声称提出新的签名算法；不将 n=2 的协同签名称为门限 SM2；未实现 DKG 或恶意安全时不作相应表述；不将本地测试链支付表述为真实结算；不报告未完成的规模实验结果。